# 2015年一级建造师《工程法规》冲刺卷(第一套)

本卷共分为 2大题 100小题，作答时间为 180分钟，总分 130 分，78 分及格。

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1某房屋建筑工程于2008年3月15日通过竣工验收，建设单位于2008年3月31日办理了竣工验收备案手续。按照《建设工程质量管理条例》的规定，该工程电气管线的最低保修期限截止日期是(　)。

A.2010年3月15日

B.2010年3月31日

C.2012年3月15日

D.2012年3月31日

参考答案：A

参考解析：

本题涉及的考点是建设工程质量的最低保修期限。建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。电气管线的最低保修期限为2年。

2国家融资项目的范围不包括(　)。

A.使用企业发行股票所筹资金的项目

B.国家授权投资主体融资的项目

C.使用国家政策性贷款的项目

D.使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目

参考答案：A

参考解析：

本题涉及的考点是国家融资项目的范围。国家融资项目的范围包括：①使用国家发行债券所筹资金的项目;②使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目;③使用国家政策性贷款的项目;④国家授权投资主体融资的项目。

3关于合同解除特征的表述中，不正确的是(　)。

A.合同的解除适用于可撤销合同

B.合同解除须具备法律规定的条件

C.合同解除须有解除的行为

D.合同解除使合同关系自始消灭或者向将来消灭

参考答案：A

参考解析：

本题涉及的考点是合同解除的特征。合同解除具有如下特征：①合同的解除适用于合法有效的合同，而无效合同、可撤销合同不发生合同解除。②合同解除须具备法律规定的条件。非依照法律规定，当事人不得随意解除合同。我国法律规定的合同解除条件主要有约定解除和法定解除。③合同解除须有解除的行为。无论哪一方当事人享有解除合同的权利，其必须向对方提出解除合同的意思表示，才能达到合同解除的法律后果。④合同解除使合同关系自始消灭或者向将来消灭，可视为当事人之间未发生合同关系，或者合同尚存的权利义务不再履行。

4用人单位需要裁减人员(　)人以上的，应当提前30日向工会或者全体职工说明情况，在听取意见后将裁减人员方案向劳动行政部门报告。

A.10

B.15

C.20

D.30

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是用人单位经济性裁员的规定。有下列情形之一，需要裁减人员20人以上或者裁减不足20人但占企业职工总数10%以上的，用人单位提前30日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见后，裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员：①依照企业破产法规定进行重整的;②生产经营发生严重困难的;③企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的;④其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的。

5《注册建造师管理规定》中规定，未取得注册证书和执业印章，担任大中型建设工程项目施工单位项目负责人，或者以注册建造师的名义从事相关活动的，其所签署的工程文件无效，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令停止违法活动，并可处以(　)的罚款。

A.1万元以下

B.5万元以上10万元以下

C.1万元以上3万元以下

D.10万元以上50万元以下

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是无证执业应承担的法律责任。《注册建造师管理规定》中规定，未取得注册证书和执业印章，担任大中型建设工程项目施工单位项目负责人，或者以注册建造师的名义从事相关活动的，其所签署的工程文件无效，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令停止违法活动，并可处以1万元以上3万元以下的罚款。

6某建筑公司首次进入某省施工，为创造良好的社会效益，项目经理决定暗自修改水泥混凝土的配合比，使得修改以后的混凝土强度远远高于原配合比的混凝土强度，项目经理部也愿意承担所增加的费用，这个决定的实施(　)。

A.违反了依法承揽工程的责任

B.违反了建立质量保证体系的责任

C.违反了按图施工的责任

D.违反了对建筑材料、构(配)件和设备进行检验的责任

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是施工单位的质量责任和义务。按工程设计图纸施工，是保证工程实现设计意图的前提，也是明确划分设计、施工单位质量责任的前提。如果施工单位不按图施工或不经原设计单位同意就擅自修改工程设计，其直接的后果往往是违反了原设计的意图，严重的将给工程结构安全留下隐患;间接的后果是在原设计有缺陷或出现工程质量事故的情况下，由于施工单位擅自修改了设计，将会混淆设计、施工单位各自的质量责任。所以，按图施工、不擅自修改设计，是施工单位保证工程质量的最基本要求。

7根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程(　)分析，并提出相应的技术处理方案。

A.工期延误

B.投资失控

C.质量事故

D.施工组织

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是依法参与建设工程质量事故分析。《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

8按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位(　)指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。

A.可以

B.不得

C.经监理工程师认可可以

D.经本级人民政府核准可以

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是建设工程承包制度。按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。

9《合同法》规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查，发包人没有及时检查的，(　)。

A.承包人不得顺延工程日期，但有权要求赔偿停工、窝工等损失

B.承包人不得顺延工程日期，也不得要求赔偿停工、窝工等损失

C.承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失

D.承包人可以顺延工程日期，但不得要求赔偿损失

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是建设工程施工合同中的损失赔偿。《合同法》规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

10甲某擅自代替某建筑公司与某钢材供应商签订了一个钢材订货合同，该合同(　)。

A.是否有效取决于钢材供应商是否有正当理由相信甲某有代理权

B.无效

C.是否有效取决于钢材供应商的意愿

D.是否有效取决于所签订的合同是不是书面合同

参考答案：A

参考解析：

本题涉及的考点是表见代理。《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。

11某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是(　)。

A.甲不能同时担任该2个项目的项目经理

B.经建设单位同意，甲可以同时担任该2个项目的项目经理

C.经施工单位同意，甲可以同时担任该2个项目的项目经理

D.经建设主管部门同意，甲可以同时担任该2个项目的项目经理

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是执业岗位范围。大中型工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任。一级注册建造师可担任大、中、小型工程施工项目负责人。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：①同一工程相邻分段发包或分期施工的;②合同约定的工程验收合格的;③因非承包方原因致使工程项目停工超过120日(含)，经建设单位同意的。

12下列关于借款合同的表述中，错误的是(　)。

A.借款合同的标的物是作为一般等价交换物的货币

B.借款合同原则上为有偿合同，但也可以是无偿合同

C.借款合同的内容包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款

D.自然人之间的借款合同如果没有约定利息按银行同期利率计算

参考答案：D

参考解析：

本题涉及的考点是借款合同的特征。借款合同原则上为有偿合同(有息借款)，也可以是无偿合同(无息借款)。自然人之间的借款合同如果没有约定利息，贷款人主张利息的，人民法院不予支持。

13申请专利的发明创造在申请日前(　)个月内，在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的不丧失其新颖性。

A.1

B.2

C.3

D.6

参考答案：D

参考解析：

本题涉及的考点是授予专利权的新颖性。申请专利的发明创造在申请日前6个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：①在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;②在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;③他人未经申请人同意而泄露其内容的。

14《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，违法行为记录公告期限为(　)。

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.1年

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是建筑市场诚信行为的公布。《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，违法行为记录公告期限为6个月。

15甲公司向乙施工企业发出要约：“我公司现有φ25螺纹钢30t，单价为3200元/吨，运杂费5000元，买方应于2008年6月10日前付清全部款项，我公司于全部货款收齐后10日内发货，2008年5月31日前答复有效。”乙企业无意购买，遂将此信息告知丙施工企业。丙企业遂于2008年5月25日致电甲公司表示完全接受其要约。至此，甲公司与丙企业之间(　)。

A.合同成立

B.合同不成立

C.乙同意后合同成立

D.登记备案后合同生效

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是要约与承诺。要约是希望和他人订立合同的意思表示，要约的对象特定，丙企业并非要约相对人，因此，丙企业发出的通知属于要约。合同成立一般要经过要约和承诺两个阶段。

16《合同法》规定，债权人转让权利的，(　)。

A.无须通知债务人

B.应当通知债务人

C.必须征得债务人的同意

D.是否需经债务人同意由双方约定

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是合同权利的转让应当通知债务人。《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。

17下列材料不属于《民事诉讼法》中规定的证据种类是(　)。

A.书证

B.证人证言

C.律师代理意见

D.鉴定结论

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是证据的种类。根据《民事诉讼法》的规定，根据表现形式的不同，民事证据有以下8种，分别是：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。

18施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于(　)。

A.要约邀请

B.承诺

C.新要约

D.部分承诺

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是要约与承诺的构成要件。若受要约人对要约的内容作实质性变更，则不为承诺，而视为新要约。

19建设单位要求施工单位垫资进行建设，双方在合同中约定了垫资条款，建设单位同意按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息。工程竣工后，施工单位要求返还垫资并要求按照合同约定支付垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是(　)。

A.法院对垫资应当按照工程欠款处理

B.由于垫资违反法律的强制性规定，该合同无效

C.法院对返还垫资和支付垫资利息的请求均应予以支持

D.法院对返还垫资请求应予支持，但对支付垫资利息的请求不应支持

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是工程垫资的处理。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。

)

20某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2010年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是(　)。

A.2011年8月，施工单位所在地突发洪灾，1个月后恢复生产

B.2012年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，1个月后恢复生产

C.2012年7月，施工单位法定代表人生病住院，1个月后痊愈出院

D.2012年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是诉讼时效的中止。诉讼时效中止，应当同时满足以下两个条件：①权利人由于不可抗力或者其他障碍，不能行使请求权;②导致权利人不能行使请求权的事由发生在诉讼时效期间的最后6个月。A、B、C三项只有B选项符合，因为诉讼时效期间为2年，本题中从2010年11月一2012年11月为诉讼时效期间。而D选项属于中断。

21《建设工程安全生产管理条例》规定，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行(　)制度。

A.检验、检测

B.淘汰

C.见证取样

D.档案管理

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是淘汰制度。《建设工程安全生产管理条例》规定，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度。

22甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题产生了纠纷，双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。则下列说法正确的是(　)。

A.由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷

B.由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决

C.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷

D.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是仲裁裁决。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。

23《建筑工程施工许可管理办法》规定，按照规定应该招标的工程没有招标，应该公开招标的工程没有公开招标，或者肢解发包工程，以及将工程发包给不具备相应资质条件的，所确定的施工企业(　)。

A.无效

B.有效

C.效力待定

D.由总监理工程师决定是否有效

参考答案：A

参考解析：

本题涉及的考点是施工许可证的法定批准条件。《建筑工程施工许可管理办法》规定，按照规定应该招标的工程没有招标，应该公开招标的工程没有公开招标，或者肢解发包工程，以及将工程发包给不具备相应资质条件的，所确定的施工企业无效。

24建设行政管理部门对建设工程合同争议进行调解，施工单位不服，若施工单位与建设单位之间有有效的仲裁协议，施工单位可以采取的行为是(　)。

A.申请行政复议或提起行政诉讼

B.申请仲裁或提起民事诉讼

C.申请行政复议后提起行政诉讼

D.申请仲裁后提起民事诉讼

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是行政复议范围。下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：①不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉;②不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。故本题中，施工单位可以选择申请仲裁或提起民事诉讼。

25劳动者在同一用人单位连续工作满(　)年的，劳动者同意续订、订立劳动合同的，用人单位应当与之订立无固定期限劳动合同。

A.5

B.10

C.8

D.7

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是无固定期限劳动合同。有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：①劳动者在该用人单位连续工作满10年的;②用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的;③连续订立两次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。需要注意的是，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。

26根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是(　)。

A.工程项目技术人员的劳动合同

B.工程项目采用的材料、设备

C.工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节

D.工程项目的安全、质量

参考答案：A

参考解析：

本题涉及的考点是强制性标准监督检查的内容。强制性标准监督检查的内容包括：①工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准;②工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定;③工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定;④工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定;⑤工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。

27《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对(　)负责。

A.分包单位

B.监理单位

C.设计单位

D.建设单位

参考答案：D

参考解析：

本题涉及的考点是分包单位的责任。《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。

28关于合同示范文本法律地位的表述中，不正确的是(　)。

A.合同示范文本具有参考性

B.合同示范文本具有引导性

C.合同示范文本无法律强制性

D.合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本有直接关系

参考答案：D

参考解析：

本题涉及的考点是合同示范文本的法律地位。合同示范文本对当事人订立合同起参考作用，但不要求当事人必须采用合同示范文本，即合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本无直接关系。合同示范文本具有引导性、参考性，但无法律强制性，为非强制性使用文本。

)

29中外合资经营建筑业企业、中外合作经营建筑业企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的(　)。

A.25%

B.30%

C.35%

D.40%

参考答案：A

参考解析：

本题涉及的考点是外商投资建筑业企业的规定。中外合资经营建筑业企业、中外合作经营建筑业企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的25%。

30以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，(　)应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。

A.施工单位

B.监理单位

C.设计单位

D.建设单位

参考答案：D

参考解析：

本题涉及的考点是建设用地规划许可证的领取。以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。

31下列不属于招标代理机构应当具备的条件的是(　)。

A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金

B.符合法律规定的执业年限

C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量

D.有符合该法定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是招标代理机构应当具备的条件。招标代理机构应当具备下列条件：①有从事招标代理业务的营业场所和相应资金;②有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量;③有符合本法规定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。

32《合同法》规定，当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预。此项条件体现了《合同法》中的(　)。

A.平等原则

B.自愿原则

C.公平原则

D.诚实信用原则

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是合同的订立原则。《合同法》规定，当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预。自愿原则体现了民事活动的基本特征，是民事法律关系区别于行政法律关系、刑事法律关系的特有原则。

33在建设工程项目的招标活动中，某投标人以低于成本的投价竞标，则(　)。

A.该投标文件应作废标处理

B.该报价降低了工程造价，应当提倡

C.该投标行为没有违背诚实信用原则，不应禁止

D.该投标行为符合低价中标原则，不应禁止.

参考答案：A

参考解析：

本题涉及的考点是禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定。在建设工程招标投标活动中，投标人的不正当竞争行为主要是：投标人相互串通投标、招标人与投标人串通投标、投标人以行贿手段谋取中标、投标人以低于成本的报价竞标、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标。故低于成本的该投标文件无效，应作废标处理。

34招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少(　)日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.5

B.10

C.15

D.20

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是招标文件的修改。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

35总承包通常分为(　)。

A.工程总承包和施工总承包两大类

B.工程总承包、施工总承包和联合体总承包三大类

C.工程总承包和联合体总承包两大类

D.联合体总承包和施工总承包两大类

参考答案：A

参考解析：

本题涉及的考点是总承包的分类。总承包通常分为工程总承包和施工总承包两大类。

36蓝天建筑工程公司委托其业务员甲某外出采购水泥，甲某以蓝天建筑工程公司的名义与乙公司签订一份钢材购销合同，根据《合同法》的规定，该钢材购销合同是(　)。

A.有效合同

B.无效合同

C.可撤销合同

D.效力待定合同

参考答案：D

参考解析：

本题涉及的考点是效力待定合同。效力待定合同是指合同虽然已经成立，但因其不完全符合有关生效要件的规定，其合同效力能否发生尚未确定，一般须经有权人表示承认才能生效。《合同法》规定的效力待定合同有三种，即限制行为能力人订立的合同，无权代理人订立的合同，无处分权人处分他人的财产订立的合同。

37未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，对施工单位处工程(　)的罚款;有违法所得的，予以没收。

A.合同价款5%以上10%以下

B.合同价款2%以上4%以下

C.利润5%以上10%以下

D.利润2%以上4%以下

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是无资质承揽工程应承担的法律责任。未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，对施工单位处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;有违法所得的，予以没收。

38适用普通程序审理的案件，有特殊情况需要延长审理期限的，由(　)批准，可以延长6个月。

A.本院院长

B.上级人民法院院长

C.同级人民检察院检察长

D.最高人民法院院长

参考答案：A

参考解析：

本题涉及的考点是一审程序。适用普通程序审理的案件，根据《民事诉讼法》的规定，应当在立案之日起6个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月;还需要延长的，报请上级法院批准。

39中级人民法院管辖的第一审民商事案件由(　)确定。

A.中级人民法院自行

B.高级人民法院

C.最高人民法院

D.全国人民代表大会常务委员会

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是级别管辖。中级人民法院管辖的第一审民商事案件由高级人民法院自行确定，并经最高人民法院批准。

40在下列义务中，不属于安全生产从业人员义务的是(　)。

A.遵法守章和正确使用安全防护用具等的义务

B.对安全生产状况进行检查的义务

C.接受安全生产教育培训的义务

D.施工安全事故隐患报告义务

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是施工作业人员应当履行的安全生产义务。施工作业人员应当履行的安全生产义务：①守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务;②接受安全生产教育培训的义务;③施工安全事故隐患报告的义务。

41下列关于保险索赔的表述，错误的是(　)。

A.保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔

B.投保人等应当及时提出保险索赔

C.投保人进行保险索赔须提供必要的有效的证明

D.索赔的证据只包括保单、建设工程合同、事故照片及事故报告.

参考答案：D

参考解析：

本题涉及的考点是保险索赔。投保人进行保险索赔须提供必要的有效的证明。索赔的证据一般包括保单、建设工程合同、事故照片、鉴定报告及保单中规定的证明文件。投保人等应当及时提出保险索赔。保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔。

42甲建筑工程公司承包乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程，甲公司将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司。在施工过程中，由于脚手板断裂致使丙公司3名施工工人从高空坠落丧生，根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，此次安全事故应由(　)。

A.甲公司承担全部责任

B.丙公司承担全部责任

C.甲公司和乙房地产开发公司共同承担责任

D.甲公司和丙公司承担连带责任

参考答案：D

参考解析：

本题涉及的考点是施工单位的安全生产责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

43下列不属于物权特征的是(　)。

A.物权是支配权

B.物权是相对权

C.物权是财产权

D.物权具有排他性

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是物权的法律特征。物权具有以下特征：物权是支配权;物权是绝对权;物权是财产权;物权具有排他性。

44某施工企业向某材料供应商发出了要约，材料供应商在对施工企业的答复中仅仅要求将交货时间推迟1日。根据《合同法》的规定，材料供应商的答复是对施工企业要约的(　)。

A.实质性变更，该承诺有效

B.实质性变更，不构成承诺

C.非实质性变更，不构成承诺

D.非实质性变更，视为新要约

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是为承诺。承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。

45下列情形中没有违反《建设工程安全生产管理条例》规定的是(　)。

A.为了安全起见，每天晚上，专职安全管理人员都要将农民工宿舍的门从外面反锁上

B.由于施工场地空间狭小，施工单位在存储汽油的建筑物内设置了员工宿舍，汽油存储地点在一楼，员工宿舍在三楼

C.为了方便，将施工现场的员工宿舍作为员工的办公室

D.为了方便工作，让一名员工居住在尚未竣工的建筑物内

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是施工现场临时设施的安全卫生要求。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离;办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。

46下列关于诉讼中和解的表述，错误的是(　)。

A.诉讼中的和解是在法院主持下进行的

B.诉讼中的和解没有法律效力

C.在法院作出判决前，当事人都可以进行和解

D.当事人可以就整个诉讼标的达成协议，也可以就诉讼的个别问题达成协议

参考答案：A

参考解析：

本题涉及的考点是诉讼中的和解。诉讼中的和解是当事人在诉讼进行中互相协商，达成协议，解决双方的争执。这种和解在法院作出判决前，当事人都可以进行。当事人可以就整个诉讼标的达成协议，也可以就诉讼的个别问题达成协议。诉讼阶段的和解没有法律效力。

47某施工项目业主在招标文件中规定承包商拖期违约赔偿按6000元/天计算，投标单位在投标文件中提出拖期违约赔偿按4000元/天计算。经过开标、评标、定标后，业主发出了中标通知书，双方在签订合同时的拖期违约赔偿应为(　)元/天。

A.4000

B.4500

C.5000

D.9000

参考答案：A

参考解析：

本题涉及的考点是合同价款的确定。招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人、承包人依据工程预算书在协议书内约定。合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。

48下列施工单位人员中，不必经建设主管部门考核合格即可任职的是(　)。

A.项目安全生产管理人员

B.项日技术员

C.企业主要负责人

D.项目经理

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是三类管理人员的培训考核。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职。

49资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标(　)。

A.有效

B.无效

C.效力待定

D.可撤销

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是联合体投标的规定。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

50行为人为达到非法目的以迂回的方法避开法律或者行政法规的强制性规定订立的无效合同属于(　)的合同。

A.损害社会公共利益

B.以合法形式掩盖非法目的

C.违反法律、行政法规的强制性规定

D.恶意串通损害国家、集体或第三人利益

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是无效合同的种类。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：①一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;②恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;③以合法形式掩盖非法目的;④损害社会公共利益;⑤违反法律、行政法规的强制性规定。以合法形式掩盖非法目的又称伪装合同，即行为人为达到非法目的以迂回的方法避开法律或者行政法规的强制性规定。

51某建设工程合同约定“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2010年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2011年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日期应为(　)。

A.2010年10月10日

B.2010年10月20目

C.2010年12月1日

D.2011年5月1日

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是欠付工程款的利息支付。利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：①建设工程已实际交付的，为交付之日;②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

52关于试用买卖的表述中，不正确的是(　)。

A.试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间

B.对试用期间没有约定或者约定不明确，可以协议补充

C.试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买

D.对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，由买受人确定

参考答案：D

参考解析：

本题涉及的考点是试用买卖。试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。对试用期间没有约定或者约定不明确，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，由出卖人确定。试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买。试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买。

53我国法的形式中，(　)是国家最高行政机关国务院根据宪法和法律就有关执行法律和履行行政管理职权的问题，以及依据全国人民代表大会及其常务委员会特别授权所制定的规范性文件的总称。

A.行政法规

B.部门规章

C.法律

D.宪法

参考答案：A

参考解析：

本题涉及的考点是行政法规。行政法规是国家最高行政机关国务院根据宪法和法律就有关执行法律和履行行政管理职权的问题，以及依据全国人民代表大会及其常务委员会特别授权所制定的规范性文件的总称。行政法规由总理签署国务院令公布。

54下列关于代理的表述，错误的是(　)。

A.代理人在代理权限内，应以被代理人的名义实施民事法律行为

B.代理人为处理代理事务，为被代理人选任其他人进行代理被称为复代理

C.委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，无须取得被代理人的同意

D.本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是代理。《民法通则》规定，委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。事先没有取得被代理人同意的，应当在事后及时告诉被代理人，如果被代理人不同意，由代理人对自己所转托的人的行为负民事责任，但在紧急情况下，为了保护被代理人的利益而转托他人代理的除外。

55女大学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是(　)。

A.高处、高温工作

B.矿山井下作业

C.夜班劳动

D.低温、冷水作业

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是女职工的特殊保护。《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。

56某市A区的建设单位将其位于本市8区的办公楼发包给本市C区的施工企业，双方在本市D区签订的施工合同中未约定纠纷管辖地。后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可以向该市(　)人民法院提起诉讼。

A.A区或B区

B.B区或C区

C.C区或D区

D.D区或A区

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是诉讼管辖。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，建设工程施工合同纠纷不适用专属管辖，而应当按照《民事诉讼法》的规定，适用合同纠纷的地域管辖原则，即由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。

57狭义的民事诉讼当事人包括(　)。

A.共同诉讼人和第三人

B.原告、被告和共同诉讼人

C.原告、被告和第三人

D.原告和被告

参考答案：D

参考解析：

本题涉及的考点是民事诉讼当事人。狭义的民事诉讼当事人包括原告和被告。广义的民事诉讼当事人包括原告、被告、共同诉讼人和第三人。

58发明专利权的期限为(　)年。

A.5

B.10

C.15

D.20

参考答案：D

参考解析：

本题涉及的考点是专利权的期限。发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算。

59甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由(　)按照有关规定申请领取施工许可证。

A.乙建筑公司

B.丙土方公司

C.甲房地产开发公司

D.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是建设工程施工许可制度。《建筑法》规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

60行政法规可以在(　)设定的行政许可事项范围内，对实施该行政许可作出具体规定。

A.部门规章

B.法律

C.地方性法规

D.宪法

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是行政许可的设定权限。行政法规可以在法律设定的行政许可事项范围内，对实施该行政许可作出具体规定。地方性法规可以在法律、行政法规设定的行政许可事项范围内，对实施该行政许可作出具体规定。规章可以在上住法设定的行政许可事项范围内，对实施该行政许可作出具体规定。

61《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在(　)万元以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

A.40

B.60

C.30

D.50

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是限额以下的小型工程。《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300m2以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

62依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是(　)。

A.建设单位拨付工程款

B.施工单位实施隐蔽工程

C.商品混凝土应用于基础工程

D.大型非标构件进行吊装

参考答案：A

参考解析：

本题涉及的考点是工程监理的职责和权限。《建设工程质量管理条例》规定，未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

63债发生的最主要、最普遍的依据是(　)。

A.合同

B.侵权

C.无因管理

D.不当得利

参考答案：A

参考解析：

本题涉及的考点是建设工程债的发生根据。合同引起债的关系，是债发生的最主要、最普遍的依据。合同产生的债被称为合同之债。

642011年2月1日，某建设单位领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工。根据《建筑法》的规定，申请延期应在(　)前进行。

A.2011年3月1日

B.2011年4月1日

C.2011年5月1日

D.2011年8月1日

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是施工许可证申请延期的规定。《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。

65《建设工程安全生产管理条例》规定，(　)在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

A.监理工程师

B.施工单位

C.设计单位

D.建设单位

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是采用新技术、新工艺、新设备、新材料前的安全生产教育培训。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

66《民事诉讼法》规定，在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记人笔录，由双方当事人签名或者盖章。一方当事人不履行和解协议的，(　)。

A.另一方当事人只能另行起诉

B.另一方当事人可以自行执行

C.人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行

D.人民法院可以自行重新作出判决

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是执行中的和解。《民事诉讼法》规定，在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记入笔录，由双方当事人签名或者盖章。一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行。

67不得安排夜班劳动的情况是(　)。

A.怀孕5个月的女职工甲

B.哺乳未满1周岁婴儿的女职工乙

C.女职工丙

D.未成年工丁

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是女职工的特殊保护。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。

68某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为(　)。

A.11月15日

B.11月20日

C.11月30日

D.12月3日

参考答案：A

参考解析：

本题涉及的考点是工程竣工日期的确定。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

69主债权债务合同无效，担保合同(　)。

A.仍然有效

B.无效

C.在担保期间内有效

D.效力待定

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是担保合同。担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。担保合同另有约定的，按照约定。

70工伤职工停止享受工伤保险待遇的情形不包括(　)。

A.拒不接受劳动能力鉴定的

B.所在企业破产的

C.丧失享受待遇条件的

D.拒绝治疗的

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是停止享受工伤保险待遇的情形。工伤职工有下列情形之一的，停止享受工伤保险待遇：①丧失享受待遇条件的;②拒不接受劳动能力鉴定的;③拒绝治疗的。

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选每个选项得0.5分)

71根据《立法法》，(　)之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

A.部门规章

B.地方政府规章与部门规章

C.同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定

D.部门规章与地方性法规

E.地方性法规与地方政府规章

参考答案：A,B

参考解析：

本题涉及的考点是需要由有关机关裁决适用的特殊情况。地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决：①同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。②地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定;认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。③部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

72地役权合同一般应包括(　)等条款。

A.当事人的姓名或者名称和住所

B.供役地和需役地的位置

C.利用目的和方法

D.违约责任

E.解决争议的方法

参考答案：A,B,C,E

参考解析：

本题涉及的考点是地役权合同的内容。地役权合同一般包括下列条款：①当事人的姓名或者名称和住所;②供役地和需役地的位置;③利用目的和方法;④利用期限;⑤费用及其支付方式;⑥解决争议的方法。

73关于仲裁协议，下列说法正确的有(　)。

A.仲裁协议是仲裁的前提，没有仲裁协议就不存在有效的仲裁

B.仲裁协议可以采用书面形式、口头形式或其他有效形式

C.仲裁协议可以表现为合同中的仲裁条款，可以表现为独立于合同而存在的仲裁协议书

D.在实践中仲裁条款是最常见的仲裁协议形式

E.仲裁协议的内容包括请求仲裁的意思表示、仲裁事项及选定的仲裁委员会

参考答案：A,C,D,E

参考解析：

本题涉及的考点是仲裁协议。仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。仲裁协议既可以表现为合同中的仲裁条款，也可以表现为独立于合同而存在的仲裁协议书。在实践中，合同中的仲裁条款是最常见的仲裁协议形式。仲裁协议应当具有下列内容：请求仲裁的意思表示;仲裁事项;选定的仲裁委员会。

74施工单位诉建设单位拖欠工程案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，人民法院应予准许的情形有(　)。

A.建设单位不同意鉴定结论

B.鉴定人员不具备相关的鉴定资格

C.鉴定程序严重违法

D.鉴定结论明显依据不足

E.经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用

参考答案：B,C,D,E

参考解析：

本题涉及的考点是申请重新鉴定。当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：①鉴定程序或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的;②鉴定程序严重违法的;③鉴定结论明显依据不足的;④经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。

75下列诉讼时效为短期诉讼时效的有(　)。

A.身体受到伤害要求赔偿的

B.寄存财物丢失或损毁的

C.海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权的

D.延付或拒付租金的

E.国际货物买卖合同和技术进出口合同存在争议的

参考答案：A,B,D

参考解析：

本题涉及的考点是短期诉讼时效。下列诉讼时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的;延付或拒付租金的;出售质量不合格的商品未声明的;寄存财物被丢失或损毁的。C、E选项属于特殊诉讼时效。

76仲裁员有(　)情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请。

A.是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属

B.与本案有利害关系

C.与本案鉴定人员有利害关系

D.与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的

E.私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼的

参考答案：A,B,D,E

参考解析：

本题涉及的考点是仲裁员的回避。仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请：①是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属;②与本案有利害关系;③与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的;④私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼的。

77《合同法》规定，有(　)情形的，合同的权利义务终止。

A.合同解除

B.债务相互抵消

C.债务已经按照约定履行

D.在订立合同时显失公平

E.债权人免除债务

参考答案：A,B,C,E

参考解析：

本题涉及的考点是合同的终止。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：①债务已经按照约定履行;②合同解除;③债务相互抵消;④债务人依法将标的物提存;⑤债权人免除债务;⑥债权债务同归于一人;⑦法律规定或者当事人约定终止的其他情形。

78《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向(　)作出详细说明。

A.监理工程师

B.施工作业班组

C.施工作业人员

D.现场安全员E.现场技术员

参考答案：B,C

参考解析：

本题涉及的考点是安全施工技术交底。《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

79《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行的活动包括(　)。

A.在历史建筑上刻划、涂污

B.占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等

C.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动

D.修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等

E.在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动

参考答案：A,B,C,D

参考解析：

本题涉及的考点是在历史文化名城名镇名村保护范围内从事建设活动的相关规定。《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动：①开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动;②占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等;③修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等;④在历史建筑上刻划、涂污。

80建设单位相关的质量责任和义务包括(　)。

A.依法发包工程

B.依法向有关单位提供原始资料

C.限制不合理的干预行为

D.依法办理工程质量监督手续

E.依法对设计文件进行技术交底

参考答案：A,B,C,D

参考解析：

本题涉及的考点是建设单位相关的质量责任和义务。建设单位相关的质量责任和义务：①依法发包工程;②依法向有关单位提供原始资料;③限制不合理的干预行为;④依法报审施工图设计文件;⑤依法实行工程监理;⑥依法办理工程质量监督手续;⑦依法保证建筑材料等符合要求;⑧依法进行装修工程。

81建筑业企业在资质证书有效期内(　)等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后30日内办理资质证书变更手续。

A.财务负责人

B.地址

C.注册资本

D.法定代表人

E.名称

参考答案：B,C,D,E

参考解析：

本题涉及的考点是办理企业资质证书变更手续的程序。建筑业企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后30日内办理资质证书变更手续。

82《合同法》规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内(　)。

A.无偿修理

B.返工

C.改建

D.扩建

E.承担违约责任

参考答案：A,B,C

参考解析：

本题涉及的考点是竣工工程质量争议的处理。《合同法》规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。

83使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目包括(　)。

A.使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目

B.使用国家政策性贷款的项目

C.使用外国政府及其机构贷款资金的项目

D.国家授权投资主体融资的项目

E.使用国际组织或者外国政府援助资金的项目

参考答案：A,C,E

参考解析：

本题涉及的考点是使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目包括：①使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目;②使用外国政府及其构贷款资金的项目;③使用国际组织或者外国政府援助资金的项目。

84决定撤销、变更或确认具体行政行为违法的情况包括(　)。

A.部分事实不清，证据不足的

B.适用依据错误的

C.违反法定程序的

D.超越或滥用职权的

E.具体行政行为明显不当的

参考答案：B,C,D,E

参考解析：

本题涉及的考点是行政复议决定。对于具体行政行为有下列情形之一的，应当决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法：①主要事实不清、证据不足的;②适用依据错误的;③违反法定程序的;④超越或者滥用职权的;⑤具体行政行为明显不当的。

85历史上各时代重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物，分为(　)。

A.珍贵文物

B.特级文物

C.一般文物

D.省级文物

E.国家级文物

参考答案：A,C

参考解析：

本题涉及的考点是文物的分级。历史上各时代重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物，分为珍贵文物和一般文物;珍贵文物分为一级文物、二级文物、三级文物。

86按照《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收应当具备的条件有(　)。

A.有完整的技术档案和施工管理资料

B.分包工程的质量必须优良

C.有施工单位签署的工程保修书

D.由勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件

E.主要功能项目的抽查结果应符合《产品质量法》的规定

参考答案：A,C

参考解析：

本题涉及的考点是竣工验收应当具备的法定条件。《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：①完成建设工程设计和合同约定的各项内容;②有完整的技术档案和施工管理资料;③有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;④有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;⑤有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。

87根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有(　)。

A.有充分的证据

B.有明确的被告

C.属于人民法院受理民事诉讼的范围

D.原告是与本案有间接利害关系的公民

E.有书面的起诉书

参考答案：B,C

参考解析：

本题涉及的考点是民事诉讼的起诉条件。《民事诉讼法》规定，起诉必须符合下列条件：①原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;②有明确的被告;③有具体的诉讼请求、事实和理由;④属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

88建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动。则下列表述正确的有(　)。

A.建设单位将装修方案报有关主管部门批准后，方可施工

B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工

C.建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工

D.建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工

E.建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司

参考答案：B,C

参考解析：

本题涉及的考点是建设单位的安全责任。《建筑法》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案;没有设计方案的，不得施工。《建筑法》还规定，房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担。

89当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，(　)视为应付款时间。

A.建设工程已实际交付的，为交付之日

B.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日

C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

D.建设工程已实际交付的，为竣工验收备案之日

E.建设工程没有交付的，为竣工验收之日

参考答案：A,B,C

参考解析：

本题涉及的考点是工程价款的支付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：①建设工程已实际交付的，为交付之日;②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

90根据《合同法》的规定，建设工程施工合同的主要内容包括(　)。

A.工程范围

B.建设工期

C.竣工验收

D.工程造价

E.格式条款

参考答案：A,B,C,D

参考解析：

本题涉及的考点是施工合同的内容。施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

91某工程招标文件规定“招标人应出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”，则该工程担保的方式包括(　)。

A.保证

B.抵押

C.动产质押

D.权利质押

E.定金

参考答案：A,D

参考解析：

本题涉及的考点是担保的方式。《担保法》规定，担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。保函属于保证，汇票是权利质押的一种。

92下列工程建设标准，属于强制性标准的是(　)。

A.工程建设通用的综合标准

B.工程建设通用的安全标准

C.工程建设通用的重要试验标准

D.工程建设行业的制图方法标准

E.工程建设行业的信息技术标准

参考答案：A,B,C

参考解析：

本题涉及的考点是强制性标准。工程建设重要的行业的制图方法标准属于强制性标准;工程建设重要的行业专用的信息技术标准属于强制性标准。故D、E选项排除，A、B、C三个选项均属于国家强制性标准。

93注册建造师应当履行的义务有(　)。

A.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密

B.对侵犯本****利的行为进行申述

C.遵守法律、法规和有关管理规定，恪守职业道德

D.协助注册管理机关完成相关工作

E.接受继续教育，努力提高执业水准

参考答案：A,C,D,E

参考解析：

本题涉及的考点是建造师的基本义务。《注册建造师管理规定》规定，注册建造师应当履行下列义务：①遵守法律、法规和有关管理规定，恪守职业道德;②执行技术标准、规范和规程;③保证执业成果的质量，并承担相应责任;④接受继续教育，努力提高执业水准;⑤保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密;⑥与当事人有利害关系的，应当主动回避;⑦协助注册管理机关完成相关工作。

94根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围主要包括(　)。

A.供水、供电、供气、供热等市政工程项目

B.卫生、社会福利等项目

C.科技、教育、文化等项目

D.体育、旅游等项目

E.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通信项目

参考答案：A,B,C,D

参考解析：

本题涉及的考点是关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围。关系公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括：①供水、供电、供气、供热等市政工程项目;②科技、教育、文化等项目;③体育、旅游等项目;④卫生、社会福利等项目;⑤商品住宅，包括经济适用住房;⑥其他公用事业项目。

95《注册建造师管理规定》中规定，申请人有(　)情形，不予注册。

A.年龄超过60周岁的

B.申请在两个或者两个以上单位注册的

C.未达到注册建造师继续教育要求的

D.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年的-

E.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满10年的

参考答案：B,C

参考解析：

本题涉及的考点是不予注册的情形。《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：①不具有完全民事行为能力的;②申请在两个或者两个以上单位注册的;③未达到注册建造师继续教育要求的;④受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;⑤因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;⑥因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;⑦被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;⑧在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;⑨申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;⑩年龄超过65周岁的;⑩法律、法规规定不予注册的其他情形。

96关于承诺的表述中，正确的有(　)。

A.受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为承诺

B.承诺的内容应当与要约的内容一致

C.承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效

D.承诺通知到达要约人时生效

E.承诺只能以通知的方式作出

参考答案：B,C,D

参考解析：

本题涉及的考点是承诺。承诺应当以通知的方式作出，但根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的除外。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。

97《民事诉讼法》规定，当事人申请采取财产保全的，我国的涉外仲裁机构应当将当事人的申请，提交(　)人民法院裁定。

A.被申请人住所地中级

B.财产所在地的中级

C.申请人住所地中级

D.被申请人住所地基层

E.财产所在地的基层

参考答案：A,B

参考解析：

本题涉及的考点是涉外仲裁案件的财产保全。《民事诉讼法》规定，当事人申请采取财产保全的，中华人民共和国的涉外仲裁机构应当将当事人的申请，提交被申请人住所地或者财产所在地的中级人民法院裁定。

98债务人或者第三人有权处分的(　)可以抵押。

A.建筑物和其他土地附着物

B.建设用地使用权

C.生产设备、原材料、半成品、产品

D.交通运输工具

E.所有权、使用权不明或者有争议的财产

参考答案：A,B,C,D

参考解析：

本题涉及的考点是抵押物。债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：①建筑物和其他土地附着物;②建设用地使用权;③以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权;④生产设备、原材料、半成品、产品;⑤正在建造的建筑物、船舶、航空器;⑥交通运输工具;⑦法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。

99《招标投标法实施条例》规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有(　)的情形，可以不进行招标。

A.需要采用不可替代的专利技术

B.需要采用不可替代的专有技术

C.采购人依法能够白行建设、生产或者提供

D.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供

E.采购人愿意向原中标人采购货物的

参考答案：A,B,C,D

参考解析：

本题涉及的考点是可以不进行招标的建设工程项目。《招标投标法实施条例》规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：①需要采用不可替代的专利或者专有技术;②采购人依法能够自行建设、生产或者提供;③已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;④需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;⑤国家规定的其他特殊情形。

100法人应当具备的条件有(　)。

A.依法成立

B.有自己的场所

C.有必要的财产或者经费

D.有自己的名称、组织机构

E.能够独立承担无限民事责任

参考答案：A,B,C,D

参考解析：

本题涉及的考点是法人应当具备的条件。法人应当具备的条件：依法成立;有必要的财产或者经费;有自己的名称、组织机构和场所;能够独立承担民事责任。