2015年高级项目管理师考试辅导素材

项目结构分解

项目结构图(Project Diagram，或称WBS)是一个重要的组织工具，它通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务(该项目的组成部分)。

组织工具是组织论基本理论应用的手段，基本的组织工具有：

⑴项目结构图

⑵组织结构图

⑶任务分工表

⑷管理职能分工表

⑸工作流程图

⑹合同结构图。

同一个建设项目可有不同的项目结构的分解方法，项目结构的分解应和整个工程实施的部署相结合，并和将采用的合同结构相结合。

项目结构分解并没有统一的模式，项目结构分解应结合项目的特点并参考以下原则进行：

①考虑项目进展的总体部署;

②考虑项目的组成;

③有利于项目实施任务(设计、施工和物资采购)的发包，有利于项目实施任务的进行，并结合合同结构;

④有利于项目目标的控制;

⑤结合项目管理的组织结构等。

3.2.2 项目结构的编码(掌握)

编码由一系列符号(如文字)和数字组成。

一个建设工程项目有不同类型和不同用途的信息;为了有组织地存储信息、方便信息的检索和信息的加工整理，必须对项目的信息进行编码，如;

①项目的结构编码;

②项目管理组织结构编码;

③项目的政府主管部门和各参与单位编码(组织编码);

④项目实施的工作项编码(项目实施的工作过程的编码);

⑤项目的投资项编码(业主方)/成本项编码(施工方)，

⑥项目的进度项(进度计划的工作项)编码;

⑦项目进展报告和各类报表编码;

⑧合同编码;

⑨函件编码;

⑩工程档案编码等。

项目结构图及其编码是编制上述其他编码的基础。

①计划平面编码1个字符，如A表示总进度计划平面的工作，A2表示第2进度计划平面的工作等;

②工作类别编码1个字符，如B1表示设计工作、B2表示施工工作等;

③项目结构编码4个字符;

④工作项编码(Activity)4个字符;

⑤项目参与单位编码3个字符，如001表示甲设计单位，002表示乙设计单位，009表示丁施工单位等。

例题

________及其编码是编制其他编码的基础。

A、 组织结构图

B、 项目结构图

C、 任务分工表

D、 工作流程图

答案：B

例题

项目结构的分解应和整个工程实施的部署相结合，并和将采用的________相结合。

A、 组织结构

B、 合同结构

C、 职能结构

D、 工作流程

答案：B

2015年项目管理师考试辅导素材2

一.项目及项目治理

1.什么是项目

要讨论项目治理，就必须首先理解项目这个概念。项目是为完成某一独特的产品或服务所做的一次性努力。项目一般要涉及一些人员，由这些人员完成一些相互关联的活动，项目发起人通常希望能够在最有效地利用资源的基础上，及时、高效地完成项目任务。

2.什么是项目治理

项目治理是指“在项目活动中运用专门的知识、技能、工具和方法，使项目能够实现或超过项目干系人的需要和期望。”这一定义不仅仅是强调使用专门的知识和技能，还强调项目治理中各参与人的重要性。项目经理不仅仅要努力实现项目的范围、时间、成功和质量等目标，还必须协调整个项目过程，满足项目参与者及其他利益相关者的需要和期望。

二.项目治理的历史及发展

1.历史事件

现代项目治理通常被认为开始于20世纪40年代，比较典型的案例是美国军方研制原子弹的曼哈顿计划。但直到80年代，项目治理主要还限于建筑、国防、航天等少数行业。我国和世界其他各国历史上都有许多成功的项目治理范例。项目治理的实践可以追溯到古代的一些主要基础设施如埃及金字塔、运河、大桥、欧洲的古教堂、道路、城堡等的建设之中。对于项目治理的出现，有说服力的其他一些非凡事件有：

1917年，亨利甘特发明了闻名的甘特图，使项目经理按日历制作任务图表，用于日常工作安排。

1957年，杜邦公司将要害路径法(CPM)应用与设备维修，使维修停工时间由125小时锐减为7小时。

1958年，在北极星导弹设计中，应用计划评审技术(PERT)，将项目任务之间的关系模型化，将设计完成时间缩短了2年。

60年代闻名的阿波罗登月计划，采用了网络计划技术使此耗资300亿美圆、2万家企业参加、40万人参与、700万个零部件的项目顺利完成。

2.职业发展

进入20世纪70年代，各类项目日益复杂、建设规模日趋庞大，项目外部环境变化频繁，项目治理的应用也从传统的军事、航天逐渐拓广到建筑、石化、电力、水利等各个行业，项目治理成为政府和大企业日常治理的重要工具。同时，随着信息技术的飞速发展，现代项目治理的知识体系和职业逐渐成型。

项目治理是二次大战以后发展起来的综合性治理科学分支，

1965年第一个专业性国际项目治理组织IPMA(International Project Management Association)在瑞士洛桑成立。

1969年，美国成立项目治理学会PMI(Project Management Institute)。

1976年，PMI在蒙特利尔会议开始制定项目治理的标准，形成项目治理职业雏形。

1984年美国项目治理协会推出项目治理知识体系PMBOK(Project Management Body of Knowledge)和基于PMBOK的项目治理专业证书PMP(project management professional certification)两项创新。

项目治理因此作为一门学科和专业化治理职业在全球得到迅速的推广和普及。

3.项目治理的应用

实际上任何创新和改革都是项目活动。由于这些任务具有一次性和独特性的共同特征，人们日益熟悉到采用常规的治理是难以应付的，必须组成专门的项目班子，采用项目治理方法。因此，在企事业单位和政府治理机构中也同样出现了对项目治理的强烈要求。

1)国外市场

世界银行把每一笔贷款作为一个项目来治理;在美国，DEO(能源部)、DOT(交通部)等政府部门，在项目建设时不但自己使用项目治理软件，并规定参与方也得用项目治理软件对项目进行治理;摩托罗拉是世界闻名的通信设备和服务供给商，在20世纪90年代就启动了一个旨在改善其项目治理能力的计划;总部设在瑞士的国际ABB工程公司，在90多个国家运营，要求公司的大部分工作实行良好的项目治理;英国、德国、加拿大、法国等国家的政府机构，其投资的项目都要求使用项目治理软件进行治理。

自1983年以来，美国政府投资的所有项目，不论军用还是民用，都要求用项目治理软件进行治理。其效果十分明显，为国家节省了大量的财富及资源。在国外，项目治理软件已拥有一个非常成熟的市场。

业界排名第一的primavera公司业绩：

所应用治理的项目总值超过4万亿美元

第25位PC软件公司 (2001软件排行榜前100位)

全球85个国家均有授权经销商

超过35万用户

典型用户：

Boeing，Chevron， Exxon Mobil, Federal Express， Ford-Jaguar， General Motors，Honeywell IAC，Intel，Lucent Technologies， Motorola， Ontario Hydro， Raytheon， Glaxo SmithKline，Westin Hotels & Resorts。

大客户：香港机场，伦敦地铁，旧金山机场，国内三峡工程。

2)国内市场

随着我国经济日益融入全球经济体系，国际竞争日趋激烈。我国涉外项目的比例也将越来越高，国内外形势的发展要求项目治理采用国际通用方式，这就使得我们对项目治理的需求更为迫切。

我国在第一个五年计划时期，就投资建设了156个重点建设项目，到2002年预计在各种项目上的投资将以万亿计，其中大型项目投资将达到2000个，几乎涵盖了经济、文化、科教、国防等所有重要领域，诸如银行贷款项目，能源、交通、水利等基础设施项目，房地产项目，农业发展项目、工业企业技改项目、环保项目、扶贫项目、科研、教育项目、体制改革项目，以及体育、文化活动项目等。

更多备考资料请关注山东国辉职业培训学校官网>>>>加载～～

全国咨询电话：0531-87071236-1237

企业微信号：sdghzyxx

报名网址：www.ghpx.org

地  址：济南花园路220号林华大厦628室

乘车路线：乘30、106、165、48、122、118、11、K107、K91到山大路北段下车